《项目质量管理》复习题（专升本）

一、名词解释

- 项目质量规划

- 项目质量经济分析

- 质量认证

- 质量文化

- 优胜基准法

- 项目质量控制

- 质量成本

- 质量控制状态

- 质量文化

- 优胜基准法

二、单项选择题

1. 项目就是具有特定目标的任务，其具有：（       ）

A 一次性       B 重复性       C 循环性      D 随机性

2. 反映“关键的少数和次要的多数”这一现象的图形是：（       ）

A 正态分布    B 朱兰螺旋    C  PDCA循环     D 帕累托曲线

3. 项目组织领导质量意识强的反映是：（       ）

A 思想上重视质量               B 思想上重视价格

C 思想上重视成本               D 思想上重视利润

4. 全面质量管理的核心是：（       ）

A  3σ管理      B  6σ管理       C 统计管理      D“三全”管理

5. 项目是必须履行的需求或期望，包括：（       ）

A 只有明示的                   B只有隐含的

C 既有明示又有隐含             D既无明示也无隐含

6. 项目质量是（       ）

A 规划出来的    B 加工出来的    C 监督出来的    D 公关出来的

7. 下列属于相关关系的是：（       ）

A 圆周长和直径关系             B 产品质量特性之间关系

C 潮汐和卫星信号好坏关系       D 函数关系

8. 不同地区的人们会对产品提出不同要求，这反映了：（       ）

A 质量具有动态性               B 质量具有相对性

C 质量具有多目标属性           D 质量具有生命周期性

9. 工程项目在规定的时间和条件下完成规定功能的能力就是其：（       ）

A 经济性 	     B 可靠性       C 耐久性      D合格性

10. 项目质量规划依据的环境因素有：1法律法规、2标准、3条例、4规程规范 （       ）

A 都是          B 都不是       C  123是4不是 	D  12是34不是

11. 下列属于不相关关系的是：（       ）

A  相关系数为-1	B 相关系数为0    C 相关系数为1  D 相关系数为0.7

12. 在质量管理理论发展史上，“预防”思想萌发阶段是：（       ）

A 质量检验阶段                  B 统计质量管理阶段

C 全面质量管理阶段              D 最新进展

13. 界定项目的范围，明确项目的方案，进行项目规划，设计项目质量。这个阶段的事情是：（       ）

A 项目概念阶段                  B项目开发阶段

C 项目实施阶段                  D项目收尾阶段

14. 下列表述中正确的是：（       ）

A 众数反映集中趋势              B极差反映集中趋势

C 中位数反映离散趋势            D平均数反映离散趋势

15. 下列表述正确的是：（       ）

A 委托方领导监理机构                   B监理机构领导承建方

C 委托方、监理机构、承建方地位平等

D 委托方和监理机构共同领导承建方

16. 质量计划工作费用属于：（       ）

A 预防成本	     B 鉴别成本     C 外部质量保证成本    D 外部损失成本

17. 可行性研究及项目决策，这是哪个阶段的事情？（       ）

A 项目概念阶段                 B项目开发阶段

C 项目实施阶段                 D项目收尾阶段

18. 下列表述中正确的是：（       ）

A 平均数反映集中趋势           B 标准差反映集中趋势

C 极差反映离散趋势             D 众数反映离散趋势

19. 质量文化只有被广大员工所认同才会形成，说明质量文化具有：（       ）

A 动态性       B 稳定性       C 群体性       D 差异性

20. 新技术、新工艺开发费用属于：（       ）

A 预防成本    B 鉴别成本    C 内部损失成本    D 外部损失成本

21. 质量是：（       ）

A 本质特性    B 特性总和     C 要求满足的程度     D 标准执行的程度

22. 股票涨跌和太阳黑子数目之间关系是： （       ）

A 确定性关系    B 相关关系    C 相互独立    D 因果关系

23. 当进度和质量、费用发生矛盾时，项目组织领导质量意识正确的是：（       ）

A 进度第一   B 费用第一    C 质量第一   D 上级意图第一

24. 项目质量管理要有“机不可失，时不再来”的理解，这是基于项目的：（       ）

A 复杂性     B 动态性      C 不可逆性      D 系统性

25. 项目满足使用目的的各种性能称为项目特性的：（       ）

A 适用性     B 可靠性       C 总体性        D 标志性

26. 体现了优胜基准法实质的是：（       ）

A 唱赞歌     B 过年禁止放鞭炮     C 自己摸索经验    D 赶、帮、超

27. 下列说法不正确的是：（       ）

A 判断直方图形态的基础是正态分布

B 无论什么总体，样本足够大就可以用正态分布分析

C 正态分布曲线区间越窄表示质量控制越好

D 正态分布只适合用来分析正态分布总体

28. 在质量管理理论发展过程中，提出三全管理的阶段是：（       ）

A 质量检验阶段              B 统计质量管理阶段

C 全面质量管理阶段          D 最新理论进展

29. 项目和环境的协调性包括（       ）

①与其周围的生态环堵相协调            ②与所在地区经济环境相协调

③与周围已建工程相协调                ④与周围已建工程相协调

A 只有① 	    B只有②       C 只有③      D①②③全都是

30. 体现了优胜基准法实质的是（       ）

A 幼儿园小朋友轮流做班长 	 B 哪个歌星出名广告就请其代言

C “猫和老鼠”在美国收视率高，我们就做蓝猫

D 不想做将军的士兵不是好士兵

31. 对于正态分布总体（       ）

A 标准差越小单位数值越接近            B 标准差越大单位数值越接近

C 单位数值分布范围与标准差无关        D 分布范围只和平均数有关

32. 在进行方案比较而又缺乏历史资料情况下，假定各种状态发生的概率相等，称为（       ）

A 意向水平准则      B 合理准则      C 最小平方法     D 回归分析

33. 质量要素（       ）

A 只包括可测试的                          B只包括不可测试的

C 既包括可测试的也包括不可测试的          D不能用可不可测试分类

34. 新产品开发项目就是一个从顾客要求到设计和开发、采购、生产和服务运作的线性系统,形象地表现了这一线性系统的图形是：（       ）

A  PDCA循环     B超几何分布     C 二项分布     D朱兰螺旋

35. 质量教育基本内容包括：1）质量意识教育 2）质量管理知识教育 3）专业技术教育（       ）

A  只有12        B 只有2          C  123都是	   D  123都不是

36. 某产品要若干工序，每道工序合格率为0.95，总的合格率为（       ）

A 大于0.95        B 小于0.95      C 等于0.95     D 说不定

37. 现代项目质量管理中的KJ法归类，（       ）

A 只适合聚类顾客要求 	           B 只适合聚类质量要素

C 既适合聚类顾客要求又适合聚类质量要素

D 既不适合聚类顾客要求又不适合聚类质量要素

38. 帕累托曲线反映的现象是：（       ）

A 关键的多数                     B 次要的少数

C 关键的少数和次要的多数         D 关键的多数和次要的少数

39. 相关系数为0.94 ，说明两变量间：（       ）

A 强相关 		B弱相关          C不相关		D无法确定

40. 按戴明环开展项目质量管理工作，下列顺序正确的是：（       ）

A  PDCA      B  PACD         C  DCAP       D  PADC

三、多项选择题

1. 项目质量管理原则包括：（           ）

A 与供应商保持互利的关系         B 持续改进

C 领导作用          D 以利润为关注焦点        E 以顾客为关注焦点

2. 对于质量表述正确的是：（           ）

A质量所反映的是“满足要求的程度”     B质量具有动态性

C质量具有固定性         D 质量具有相对性        E永久性

3. 项目特点主要体现在下几方面：（           ）

A 一次性    B 单件性      C 多目标属性     D 可变性     E 相对性

4. 项目质量管理过程包括：（           ）

A 质量规划            B 实施质量保证          C实施质量控制

D 质量审计            E 以上都不是

5. 项目质量管理原则包括：（           ）

A 以顾客为关注焦点     B 全员参与    C 与供应商保持互利的关系

D 以事实为决策基础     E 优势准则

6. 适合于项目质量管理的抽样方法有：（           ）

A 单纯随机抽样           B 系统抽样

C 分层抽样               D 类型抽样             E 混合抽样

7. PDCA循环包括：（           ）

A 计划     B 实施      C 检查     D 营造政策环境     E 处理

8. 全面质量管理需要强化几个思想：（           ）

A 质量效益的思想            B 以人为本的思想

C 技术与管理并重的思想      D 注重过程的思想    E 预防为主的思想

9. 全面质量管理需要强化几个思想：（           ）

A 质量效益的思想      B 以人为本的思想

C 预防为主的思想      D 全员参与思想     E 技术与管理并重的思想

10. 实施全员参与原则的主要措施有：（           ）

A 激发员工的积极性和责任感

B 赋予员工一定的自主权，并承担相应的责任

C 为员工创造提高自我的机会  D 鼓励员工保留自己的绝技  E 以上全是

四、简答题

- 简答“偶然因素”和“异常/系统因素”的基本特征。

- 如何对直方图进行观察分析？

- 在质量检验工作中，确定送检批的基本原则（含定性、定量原则）是什么？

- 在使用计数标准型抽检方案时，P0的值是如何确定的？

- 何谓6σ管理？

- 简答“偶然因素”和“异常/系统因素”的基本特征。

- 何谓项目质量控制图？

- 在什么情况下质量检验应该采取“抽样方式”进行检验？

- 在使用计数标准型抽检方案时，P0的值是如何确定的？

- 何谓6σ管理？

五、计算题

1. 根据下列资料绘制不良产品经济损失排列图，并指出质量改进的主要对象。

| 类 别 | 不良产品（件） | 平均每件产品经济损失（元） |
| --- | --- | --- |
| A | 8 | 25 |
| B | 25 | 2 |
| C | 4 | 3 |
| D | 50 | 3 |
| E | 7 | 4 |
| 其 它 | 6 | 10 |

2. 某项目要求钢板厚度的技术参数为。经科学的抽样检测，获得下列资料。①试分析该批钢板的质量状态；②说明其对产品的质量保证能力。

| 16.015 | 15.972 | 16.036 | 15.950 | 15.987 | 16.008 | 16.000 | 15.998 | 16.001 | 16.018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.049 | 15.971 | 16.058 | 15.941 | 15.989 | 16.034 | 15.979 | 16.051 | 16.048 | 15.995 |
| 15.981 | 16.027 | 15.981 | 16.016 | 15.949 | 16.015 | 15.939 | 15.966 | 15.999 | 16.051 |
| 16.046 | 15.976 | 15.946 | 16.046 | 15.945 | 16.000 | 16.015 | 16.015 | 15.946 | 16.024 |
| 15.990 | 16.035 | 15.996 | 16.024 | 16.014 | 15.966 | 15.998 | 16.052 | 15.959 | 15.998 |

注：该样本均值为16.000，样本标准差为0.034。

3. 根据下列资料绘制不良产品经济损失排列图，并指出质量改进的主要对象。

| 类 别 | 不良产品（件） | 平均每件产品经济损失（元） |
| --- | --- | --- |
| A | 8 | 25 |
| B | 25 | 2 |
| C | 4 | 3 |
| D | 50 | 3 |
| E | 7 | 4 |
| 其 它 | 6 | 10 |

4. 某项目要求钢板厚度的技术参数为。经科学的抽样检测，获得下列资料。①试分析该批钢板的质量状态；②说明其对产品的质量保证能力。

| 15.015 | 14.972 | 15.036 | 14.950 | 14.987 | 15.008 | 15.000 | 14.998 | 15.001 | 15.018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.049 | 14.971 | 15.058 | 14.941 | 14.989 | 15.034 | 14.979 | 15.051 | 15.048 | 14.995 |
| 14.981 | 15.027 | 14.981 | 15.016 | 14.949 | 15.015 | 14.939 | 14.966 | 14.999 | 15.051 |
| 15.046 | 14.976 | 14.946 | 15.046 | 14.945 | 15.000 | 15.015 | 15.015 | 14.946 | 15.024 |
| 14.990 | 15.035 | 14.996 | 15.024 | 15.014 | 14.966 | 14.998 | 15.052 | 14.959 | 14.998 |

注：该样本均值为15.000，样本标准差为0.034。

六、论述题

1、在项目质量管理工作中如何做好质量文化建设？

2、论述领导干部项目质量管理知识教育的主要内容。

参考答案

一、略

二、单项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | A | D | C | A | D | B | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | A | A | C | A | A | C | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | C | C | A | D | D | C | D | D |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A | A | C | D | C | B | B | C | A | A |

三、多项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCE | ABCDE | ABCD | ABCD | ABCD |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ABC | ABCE | ABCDE | ABCDE | ABC |

四、略

五、略

六、略