《给排水工程概预算》复习题

一、填空题

- 按照基本建设项目的用途，可分为        和      两大类。

- 从性质上看，基本建设是           的一种综合性经济活动。

- 我国的建设项目一般多采用两段设计，即          和          两个阶段。

- 工程造价管理的基本内容就是          和            。

- 单位合格产品所必需消耗的材料数量由材料的      和     组成。

- 是控制施工图预算、考核工程成本的依据。

- 新建项目是指                     的工程项目。

- 非生产性建设是指                             的建设。

- 概预算中          是单项工程组成部分中最基本的构成因素。

- 定额水平就是                                           。

- 确定施工定额水平必须贯彻            原则。

- 施工预算指施工阶段，                   编制的一种预算。

- 财务费用是            为筹集资金而发生的各项费用。

- 单项工程综合概算是              的组成部分。

- 计价中                是确定定额单位建筑产品直接费用的文件。

- 材料中               是指在施工过程中，能多次使用，逐渐消耗的材料。

二、概念题

1、固定资产：

2、单项工程：

3、定额：

4、机械台班定额：

5、概算定额：

6、基本建设概预算：

7、基本建设：

8、单位工程：

9、定额：

10、劳动定额：

11、预算定额：

12、建筑工程安装费：

三、问答题

1、基本建设概预算的作用表现在哪几方面？

2、施工定额与预算定额有何不同？

3、说明间接费、其他间接费的含义与内容。

4、施工预算的作用是什么。

5、室内给水排水管道工程量计算的基本原则是什么？

6、基本建设概预算的作用表现在哪几方面？

7、编制概预算的主要依据是什么？

8、建筑工程预算定额有何作用？

9、建筑安装工程费用有哪几个基本费用组成？

10、室外给水排水管道工程量计算的基本原则是什么？

四、综述题

1、就给排水工程概预算的某一方面的问题阐述一下自己的看法。

2、就水处理工程概预算的某一方面的问题阐述一下自己的看法。

参考答案

一、填空题

- 7新建项目是指从无到有，新开始建设的工程项目。

- 8非生产性建设是指用于满足人民物质和文化生活需要的建设。

- 9概预算中分项工程是单项工程组成部分中最基本的构成因素。

- 10定额水平就是规定完成单位合格产品所需消耗的资源数量的多少。

- 11确定施工定额水平必须贯彻平均先进性原则。

- 12施工预算指施工阶段，施工单位内部编制的一种预算。

- 13财务费用是施工企业为筹集资金而发生的各项费用。

- 14单项工程综合概算是建设项目总概算的组成部分。

- 15计价中单位估价表是确定定额单位建筑产品直接费用的文件。

- 16材料中周转性材料是指在施工过程中，能多次使用，逐渐消耗的材料。

二、概念题

略

三、问答题

略

四、综述题

略