《投资项目评估》复习题

一、名词解释

1. 投资项目评估

2. 项目发展周期

3. 财务内部收益率

4. 影子价格

5. 国民经济评估

6. 投资项目评估

7. 项目可行性研究

8. 固定资产经济寿命

9. 影子工资

10. 国民经济评估

二、单项选择题

1. 项目评估的第一阶段是（       ）。

A 制定评估计划         B 调查核实资料

C 汇总评估论点         D 编写评估报告

2. 年金终值系数是指已知（       ），求终值。

A 现值　　　  B 终值　　   　C 年金　　   　D 基金

3. 投资项目是固定资产投资活动的（       ）。

A 具体化      B 深入化       C 表现化       D 信息化

4. 耐用消费品根据经验数据，产品普及率在10%-30%之间的，处于（       ）。

A 导入期         B 成长期        C 成熟期          D 衰退期

5. 实际单位生产能力投资是项目（       ）与竣工项目实际形成的生产能力的比值。

A 固定资产    B 流动资金    C 实际投资额    D 可变成本与制造成本

6. 在进行项目评估时，如果我们根据项目的具体情况拟定若干个可供选择的方案，并通过科学的方法，分析、比较，从而选择最后实施方案，这说明我们贯彻了（       ）。

A 系统性的原则            B 最优性的原则

C 统一性的原则            D 准确性的原则

7. 可行性研究的重点是（       ）。

A 项目建设的必要性        B 项目建设的可行性

C 项目是否具有生命力      D 是否值得投入更多的人力和资金

8. 下列项目中，属于生产经营期最主要的现金流出项目是（       ）。

A 总成本费用      B 经营成本     C 折旧费      D 摊销费

9. 下列关于项目融资主体的表述中不正确的是（       ）。

A 项目发起人就是项目投资人

B 项目的融资主体应是项目法人

C 项目融资主体分为新设法人和既有法人

D 项目投资人是作为项目权益投资的出资人定位的

10. 某投资项目拟在贫困地区建设并提供国家和地方急需的某种服务，因其服务价格受到政府限制，项目分析计算结果是：财务净现值为-1000万元，经济净现值为5000万元。政府在核准该项目时，可采取的措施是（       ）。

A 根据财务净现值进行补贴，使其财务上可行

B 根据其财务生存能力，给予适当支持

C 降低财务基准收益率，便财务净现值计算结果为正值

D 按经济净现值给与补偿

11. 国民经济评估的作用不包括（       ）。

A 为政府合理配置资源提供依据

B 为市场化运作的基础设施项目提供财务方案的制订依据

C 有助于实现企业利益与全社会利益有机的结合和平衡

D 有助于项目各有关方达成平衡互利的协议

12. 下列有关盈亏平衡分析的说法不正确的是（       ）。

A 盈亏平衡分析根据达到设计生产能力时的数据计算

B 项目评估中一般只进行线性盈亏平衡分析

C 盈亏平衡点上，销售收入等于总成本费用

D 盈亏平衡点可以用产品售价来表示

13. 经济评价指标中，下列属于比率性指标的是（       ）。

A 净现值      B 投资回收期     C 净年值        D 效益费用比

14. 下列方案的阐述中正确的是（       ）。

A 互斥方案的特点是项目之间具有相互排斥性

B 独立方案的特点是项目之间具有不相容性

C 互斥方案的项目可以共存

D 投资主体进行项目群选择时仅需考虑项目的经济性

15. 下列有关互斥项目方案经济比选的方法的说法不正确的是（       ）。

A 寿命期相同的方案，净现值大于或等于零且净现值最大的方案最优

B 差额内部收益率法比较时，若差额内部收益率大于基准收益率，则投资额小的方案为优

C 用差额内部收益率比选与用价值性评价指标比选的结果是一致的

D 净年值法适用于计算期相同的或者计算期不相同的方案的比较

16. 属于静态盈利能力指标为（       ）。

A 财务内部收益率      B 财务净现值

C 财务净现值率        D 投资利润率

17. 下列关于项目投资回收期的说法正确的是（       ）。

A 项目投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间

B 项目投资回收期一般以年为单位，并从项目投产开始年算起

C 投资回收期越长，则项目的盈利和抗风险能力越好

D 投资回收期的判别基准是基本投资回收期

18. 企业法人的资本金通常以注册资本的方式投入，公司的注册资本由股东认缴，下列关于注册资本表述错误的是（       ）。

A 股东投资可以计入注册资本

B 股东投资也可以计入资本公积

C 注册资本可以计入实收资本

D 注册资本也可以计入资本公积

19. 下列关于项目国民经济费用与效益识别的表述错误的是（       ）。

A 有时可以采用调整项目范围的办法，将项目外部效果转化到项目内部

B 当项目的产品可使国家增加出口，从而使国家外汇收入增加；应计算为项目的直接效益

C 由于项目的产品使被替代产品减产，从而节省的国家有效资源，应计算为项目的间接效益

D 城市地下铁道的建设，使得地铁沿线附近的房地产升值，应计算为项目的间接效益

20. 动态分析是指在项目决策分析与评价时要考虑（       ）。

A 价格上的上涨因素          B 产量随市场的波动性

C 数据的变化性              D 资金的时间价值

21. 从投资项目的内涵看，任何投资项目都至少要涉及到一项（       ）。

A 固定资产投资   B 流动资金投资   C 无形资产投资   D 开办费投资

22. 由于项目评估的目的在于提供（       ），可以说项目评估比可行性研究更具权威性。

A 可行性方案　　B 技术规程　 　C 决策依据　　 D 贷款计划

23. 计算和分析各种不确定性因素变化对项目经济效益的影响程度为目的的经济分析工作，称为（       ）。

A 平衡分析      B 对比分析     C 因素分析     D 不确定性分析

24. 需求的交叉弹性，是指（       ）。

A 两种产品需求量变化之比

B 一种产品需求量变化的相对值与另一种产品价格变化的相对值之比

C 需求量的相对变化与价格相对变化之比      D 需求与价格之比

25. 下列说法正确的是（       ）。

A 在因素敏感性分析中，敏感性系数越大越好

B 若其他因素不变，要降低盈亏平衡点时的生产能力利用率，则可以提高产品的单价

C 若两个方案的期望收益相同，则变异系数越大越好。

D 盈亏平衡图分析中，盈亏平衡点越靠近纵轴风险越高。

26. 可行性研究的第一阶段是（       ）。

A 初步可行性研究          B 投资机会研究

C 详细可行性研究          D 项目评估

27. 某建设项目，经估算其经营期的年经营成本为1000万元，营业收入资金率为20%，经营成本资金率为45%，年产量20万吨，则可估算该建设项目的流动资金为（       ）万元。

A 200        B 400       C 450        D 500

28. 关于债券方式融资的表述中错误的是（       ）。

A 债券融资是一种直接融资

B 可转换债可视为公司的资本金融资

C 债券评级较高的，可以以较低的利率发行

D 债券融资项目法人是以自身的财务状况和信用条件为基础的

29. 下列关于融资主体的表述中错误的是（       ）。

A 项目融资主体是承担融资责任和风险的经济实体

B 我国实行项目法人责任制

C 融资主体为新设法人            D 融资主体应是项目法人

30. 在投资项目经济效益和费用识别中，应以（       ）来判断是否属于转移支付。

A 是否有实际的支付发生        B 是否有新增加或新消耗的社会资源

C 是否考虑了机会成本          D 是否考虑了消费者支付意愿

31. 下列选项中不需要进行国民经济分析的项目是（       ）。

A 政府预算内投资项目        B 各类专项建设基金投资项目

C 利用国际金融组织和外国政府贷款，需要政府担保的建设项目

D 企业投资建设不需要政府核准的项目

32. 盈亏平衡分析的作用不包括（       ）。

A 考察项目对产出品变化的适应能力和抗风险能力

B 用固定成本表示的盈亏平衡点越低，表示项目的抗风险能力越强

33. 经济评价常用的指标中，反映项目财务上投资回收能力的重要指标是（       ）。

A 净现值      B 借款偿还期      C 投资回收期      D 净现值率

34. 项目方案之间具有不相容性，能够任选一个并且只能选择一个方案的是（       ）。

A 独立型方案     B 层混型方案    C 相容型方案     D 互斥型方案

35. 资金在运动过程中随时间的推移而发生的增值现象称为（       ）。

A 资金的使用价值        B 资金的增值特性

C 资金的时间价值        D 资金的剩余规律

36. 用生产能力利用率表示盈亏平衡点时，正确说法为（       ）。

A 它是一个绝对量         B 它越高风险越小

C 它越低项目风险越小     D 它只有大于50%时才能够盈利

37. 采取公司融资方式进行项目的融资，不能作为企业自有资金来源的是（       ）。

A 企业资产变现         B 企业增资扩股

C 企业的现金           D 未来生产经营中获取的所有资金

38. 下列关于建没项目环境影响评价实行分类管理的表述正确的是（       ）。

A 国家根据建设项目影响环境的范围，对建设项目的环境影响评价实行分类管理

B 可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书

C 可能造成较大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告表

D 可能造成轻度环境影响、不需要进行环境影响评价的建设项目，应当填报环境影响登记表

39. 作为项目建设前期工作的重要步骤，（       ）是建设项目投资决策前的总体设想。

A 评审意见书    B 项目建议书    C 可行性研究报告    D 项目评价书

40. 关于影子工资的说法不正确的是（       ）。

A劳动力的边际支出和劳动力转移而引起的社会资源耗费构成影子工资

B 影子工资换算系数是影子工资与财务评价中劳动力的工资之比

C 技术性工作的劳动力影子工资换算系数取值为1

D 非技术性工作的影子工资换算系数取值为0.8

三、多项选择题

1. 在确定项目建设方案的基础上估算项目所需要的投资总额，则需要分别估算（           ）。

A 建筑工程费            B 设备购置费

C 安装工程费            D 基本预备费       E 建设期收入和费用

2. 线性盈亏平衡分析的条件是（           ）。

A 当年生产的产品当年销售出去

B 产量变化，可变成本不变

C 产量变化，产品售价不变

D 产量变化，固定成本不变

E 只生产单一产品或者可以换算为单一产品计算

3. 债务资金的融资方式包括（           ）。

A 信贷方式融资          B 表外方式融资          C 债券方式融资

D 表内方式融资          E 租赁方式融资

4. 财务生存能力主要依靠财务计划现金流量表进行，该表反映（           ）所产生的现金流入。

A 生产活动               B 融资活动            C 投资活动

D 经营活动               E 销售活动

5. 国民经济分析中，下列选项中属于转移支付的是（           ）。

A 项目向国家缴纳所得税300万元

B 国家向项目征收的环境补偿费用500万元

C 项目向国内银行支付的利息

D 国家农业银行向项目收取的手续费

E 政府征收的耕地占用税

6. 若投资方案以内部收益率为评价依据，则保证方案可行所要求的内部收益率（           ）。

A 大于零                B 大于1                C 小于1

D 大于基准折现率        E 等于基准折现率

7. 进行总成本费用估算时，可采取的方法有（           ）。

A 项目成本估算法      B 要素成本估算法       C 费用分解估算法

D 指数估算法          E 扩大指标估算法

8. 下列关于既有法人内部融资筹措资本金的方式的表述正确的是（         ）。

A 企业现金可以全部可用于项目投资

B 企业可以将现有资产变现用于新项目投资

C 未来经营获得的净现金流量可以用于项目投资

D 既有法人可通过原有股东增资获取资金用于项目投资

E 既有法人可将原有的产权转让给他人换取资金用于项目投资

9. 项目全部投资现金流量表的现金流出包括（           ）。

A 流动资金               B 建设投资           C 经营成本

D 所得税                 E 营业税及附加

10. 影子价格依据国民经济分析的定价原理确定，它能够反映（           ）。

A 市场供求关系                   B 资源合理配置的要求

C 资源稀缺程度                   D 通货膨胀影响

E 货物的真实经济价值

四、简答题

1. 简述投资项目评估的基本工作程序。

2. 项目选择设备时应主要考虑的因素有哪些？

3. 简答固定资产的投资构成。

4. 什么是项目发展周期？其七个环节分别是什么？

5. 如何在财务评价的基础上进行国民经济评价？

6. 简答固定资产的投资构成。

五、计算题

1. 某建设项目年设计产量为5万台，预计每台售价2000元，单位产品应交销售税金380元，项目投产后年固定成本为1200万元，单位产品可变成本为1220元，试对该项目进行盈亏平衡分析。

（1）盈亏平衡点的产量；

（2）盈亏平衡点生产能力利用率；

（3）最低销售单价；

（4）最低销售收入。

2. 某建设项目建设期1年，经营期5年。建设期期末需要准备流动资金150万元，第2年需要补充流动资金20万元。试根据提供的资料，补充完成“表3”和“表4”中的相关数据。

表1    固定资产折旧和其他资产摊销估算表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 固定资产原值合计 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 当期折旧费 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 净值 |  | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
|  | 其他资产原值合计 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 当期摊销费 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 净值 |  | 40 | 30 | 20 | 10 |  |

表2    总成本费用估算表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 外购原辅材料 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 6900 |
| 2 | 外购燃料及动力费 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 830 |
| 3 | 工资及福利费 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 4 | 修理费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 5 | 其他费用 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 390 |
| 7 | 折旧费 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 8 | 摊销费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 9 | 总成本费用 | 1710 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 9070 |
| 9.1 | 固定成本 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 950 |
| 9.2 | 可变成本 | 1520 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 8120 |

表3    利润及利润分配表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 销售收入 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10100 |
| 2 | 销售税金及附加 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 3 | 总成本费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 利润总额 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应纳税所得额 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 可供分配利润 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 提取公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 提取公益金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 未分配利润 |  |  |  |  |  |  |

注：所得税税率为25%，公积金和公益金的提取比率分别为10%、5%。

表4    项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 产品销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 销售税金及附加 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 维持运营资金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 累计净现金流量 |  |  |  |  |  |  |

3. 某建设项目年设计产量为8000套，预计每套售价1600元，单位产品应交销售税金200元，项目投产后年固定成本为160万元，单位产品可变成本为900元，试对该项目进行盈亏平衡分析。

（1）盈亏平衡点的产量；

（2）盈亏平衡点生产能力利用率；

（3）最低销售单价；

（4）最低销售收入。

4. 某建设项目建设期1年，经营期5年。建设期期末需要准备流动资金150万元，第2年需要补充流动资金20万元。试根据提供的资料，补充完成“表3”和“表4”中的相关数据。

表1    固定资产折旧和其他资产摊销估算表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 固定资产原值合计 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 当期折旧费 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 净值 |  | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
|  | 其他资产原值合计 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 当期摊销费 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 净值 |  | 40 | 30 | 20 | 10 |  |

表2    总成本费用估算表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 外购原辅材料 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 6900 |
| 2 | 外购燃料及动力费 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 830 |
| 3 | 工资及福利费 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 4 | 修理费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 5 | 其他费用 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 390 |
| 7 | 折旧费 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 8 | 摊销费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 9 | 总成本费用 | 1710 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 9070 |
| 9.1 | 固定成本 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 950 |
| 9.2 | 可变成本 | 1520 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 8120 |

表3    利润及利润分配表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 销售收入 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10100 |
| 2 | 销售税金及附加 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 3 | 总成本费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 利润总额 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应纳税所得额 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 可供分配利润 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 提取公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 提取公益金 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 未分配利润 |  |  |  |  |  |  |

注：所得税税率为25%，公积金和公益金的提取比率分别为10%、5%。

表4    项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 产品销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 销售税金及附加 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 维持运营资金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 累计净现金流量 |  |  |  |  |  |  |

六、论述题

1、厂（场）址选择是项目管理的重大战略问题，作为单位主管人员，您将如何做出投资项目的选址决策？

2、必要性评估，是投资项目评估的重要内容之一，请尽可能结合实例论述项目建设的必要性。

参考答案

一、名词解释 略

二、单项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | C | B | C | B | B | B | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | C | D | A | B | D | A | B | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | C | D | B | B | B | C | B | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | B | C | D | B | C | D | A | D | A |

- 多项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABCD | ACE | ACE | BCD | ACE |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DE | AB | BCE | ABCE | ABCE |

四、简答题 略

五、计算题

1. 盈亏平衡分析。

F         12000000

（1）盈亏平衡点产量 = ———— = ———————— = 30000（台）

P-V-T     2000-1220-380

30000

（2）最低生产能力利用率 = ————Error: Reference source not found 100% = 60%

50000

12000000

（3）最低售价 = —————— + 1220 + 380 = 1840（元/台）

50000

（4）最低销售收入 = 1840 Error: Reference source not found5 = 9200（万元）

计算表明：当设计方案实施后，只要产销量达到30000台，即生产能力利用率达到60%时，项目就不会发生亏损；或者是项目满负荷生产时，只要产品最低售价达到1840元，最低销售收入达到9200万元，项目也不会发生亏损。

2. 填写表格数据。

表3    利润及利润分配表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 销售收入 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10100 |
| 2 | 销售税金及附加 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 3 | 总成本费用 | 1710 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 9070 |
| 4 | 利润总额 | -20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 940 |
| 5 | 弥补以前年度亏损 |  | -20 |  |  |  | -20 |
| 6 | 应纳税所得额 |  | 220 | 240 | 240 | 240 | 940 |
| 7 | 所得税 | ´ | ´ | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 8 | 净利润 |  | 220 | 180 | 180 | 180 | 760 |
| 9 | 可供分配利润 |  | 220 | 180 | 180 | 180 | 760 |
| 10 | 提取公积金 |  | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 |
| 11 | 提取公益金 |  | 11 | 9 | 9 | 9 | 38 |
| 12 | 未分配利润 |  | 187 | 153 | 153 | 153 | 646 |

注：所得税税率为25%，公积金和公益金的提取比率分别为10%、5%。

表4    项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 现金流入 |  | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2520 |
| 1.1 | 产品销售收入 |  | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  | 250 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  | 170 |
| 2 | 现金流出 | 700 | 1680 | 1800 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 2.1 | 建设投资 | 550 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 流动资金 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  | 1650 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 2.4 | 销售税金及附加 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.5 | 调整所得税 |  |  |  | 60 | 60 | 60 |
| 2.6 | 维持运营资金 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量 | -700 | 20 | 300 | 240 | 240 | 660 |
| 4 | 累计净现金流量 | -700 | -680 | -380 | -140 | 100 | 760 |

3. 盈亏平衡分析。

F         1600000

（1）盈亏平衡点产量 = ———— = ———————— = 3200（台）

P-V-T     1600-900-200

3200

（2）最低生产能力利用率 = ————Error: Reference source not found 100% = 40%

8000

1600000

（3）最低售价 = —————— + 900 + 200 = 1300（元/台）

8000

（4）最低销售收入 = 1300 Error: Reference source not found8000 = 1040（万元）

计算表明：当设计方案实施后，只要产销量达到3200台，即生产能力利用率达到40%时，项目就不会发生亏损；或者是项目满负荷生产时，只要产品最低售价达到1300元，最低销售收入达到1040万元，项目也不会发生亏损。

4. 填写表格数据。

表3    利润及利润分配表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 销售收入 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 10100 |
| 2 | 销售税金及附加 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 3 | 总成本费用 | 1710 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 9070 |
| 4 | 利润总额 | -20 | 240 | 240 | 240 | 240 | 940 |
| 5 | 弥补以前年度亏损 |  | -20 |  |  |  | -20 |
| 6 | 应纳税所得额 |  | 220 | 240 | 240 | 240 | 940 |
| 7 | 所得税 | ´ | ´ | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 8 | 净利润 |  | 220 | 180 | 180 | 180 | 760 |
| 9 | 可供分配利润 |  | 220 | 180 | 180 | 180 | 760 |
| 10 | 提取公积金 |  | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 |
| 11 | 提取公益金 |  | 11 | 9 | 9 | 9 | 38 |
| 12 | 未分配利润 |  | 187 | 153 | 153 | 153 | 646 |

注：所得税税率为25%，公积金和公益金的提取比率分别为10%、5%。

表4    项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 现金流入 |  | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2520 |
| 1.1 | 产品销售收入 |  | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  | 250 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  | 170 |
| 2 | 现金流出 | 700 | 1680 | 1800 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 2.1 | 建设投资 | 550 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 流动资金 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  | 1650 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 2.4 | 销售税金及附加 |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.5 | 调整所得税 |  |  |  | 60 | 60 | 60 |
| 2.6 | 维持运营资金 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量 | -700 | 20 | 300 | 240 | 240 | 660 |
| 4 | 累计净现金流量 | -700 | -680 | -380 | -140 | 100 | 760 |

六、论述题 略