《建筑法规》复习题

一、填空题

1、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自　　　　     之日起建立。

2、施工企业的项目负责人应当对　　　　         负责。

3、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为　    日。

4、安全生产"三同时"制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程　　　　   、          、　　　　       。

5、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由　　　        负总责。

6、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在　　　　          以上时，必须进行招标。

7、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的　   %。

8、施工企业的项目负责人应当对　　　　         负责。

9、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为　    日。

10、 我国建筑业企业资质分为　　　　     、          和             三个序列。

二、选择题

1、据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（ ）。

A.要约邀请     B.要约     C.新要约     D.承诺

2、书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。

A.评标委员会 　　       B.招标人

C.招标代理机构          D.招标投标管理机构

- 招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（ ）的体现。

A.公开原则     B.公正原则     C.公平原则     D.诚实信用原则

4、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区与生活区          B.备料区与作业区

C.办公、生活区与备料区    D.办公、生活区与作业区

- 施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年6月竣工验收合格并交付使用。2006年7月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的( )原则。

A.公平    B.自愿    C.诚实信用     D.维护公共利益

6、 建设单位不得（ ）具有相应资质等级的分包单位。

A.拒绝    B.指定    C.认可    D.考察

7、 关于合同成立地点的说法，正确的是（ ）

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

8、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。

A.建设单位    B.施工企业    C.监理单位     D.建设行政主管部门

9、建设单位在申请领取（ ）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证    B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证        D.建设工程施工许可证

10、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（ ）。

A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

11、有关总包分包的责任承担表述，不正确的是（ ）。

A.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任

B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

12、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（ ）。

A.办理开工报告手续     B.办理工程质量监督手续

C.签订工程施工合同     D.办理保证安全施工措施的备案手续

13、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（ ）办理意外伤害保险。

A.本单位职工                    B.施工现场人员

C.施工现场从事危险作业的人员    D.施工现场从事特种作业人员

14、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（ ）。

A.法定代理    B.指定代理    C.委托代理    D.表见代理

15、小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是( )。

A.因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销

16、取得建造师资格考试证书人员，以建造师名义执业的前提是按规定(    )。

A．备案     B．注册      C．审批      D．认证

17、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由（ ）支付。

A.施工单位  　　       B.建设单位

C.总承包单位           D.用工单位

18、下列选项中属于要约的是(    )。
    A．招股说明书     B．投标书    C．招标公告    D．商品价目表

19、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ ）。

A.审查投标人资格               B.编制标底

C.组织开标                     D.进行评标

20总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。

A.全部责任          B.次要责任      C.主要责任        D.同等责任

21、以下不属于民事纠纷处理方式的是（ ）。

A.当事人自行和解    B.行政复议      C.行政机关调解    D.商事仲裁

22、建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是( )。

A.在办理报监手续时，收取监督费

B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施

D.监督竣工验收程序

23施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是(  )。

A.工业废水处理达标后排人河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

24、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

A.立即     B.在12小时内    C.在24小时内    D.在48小时内

25、《建设工程质量管理条例》规定，除（ ）外，设计单位不得指定生产厂供应商。

A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等

B.建设单位有特殊要求的

C.建设单位申请使用的

D.施工单位申请使用且质量合乎要求的

26、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ ）。

A.双务合同    B.有偿合同    C.实践合同    D.要式合同

27、根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ）。

A.中断    B.中止    C.终止    D.届满

28、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（ ）。

A.群防群治制度     B.伤亡事故处理报告制度

C.事故预防制度     D.安全责任追究制度

29、根据《招标投标法》规定，投标联合体（ ）。

A.可以牵头人的名义提交投标保证金

B.必须由相同专业的不同单位组成

C.各方应在中标后签订共同投标协议

D.是各方合并后组建的投标实体

30、根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。

A.施工企业的总经理        B.施工项目的负责人

C.施工企业的技术负责人    D.施工企业的董事

三、简答题

1、简述合同终止的情形？

- 申请领取施工许可证的条件？

- 必须实行监理的建设工程项目有哪几类?

4、开标时，投标文件无效的几种情形有哪几类？

5、建设工程竣工验收应当具备的条件（5条）

6、我国现行的工程项目建设程序包括哪四个阶段？

7 建筑工程报建的主要内容有哪些？

8 竣工验收备案应提交那些资料？

9 开标时，投标文件情况会被定为废标？

10、什么是承诺与要约，它们什么时候开始生效？

四、案例分析

1某医院决定投资一亿余元，兴建一幢现代化的住院综合楼。其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位，但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求，也明确了投标保证金的数额。该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。2008年10月6日招标公告发出后，共有A、B、C、D、E、F等6家省内的建筑单位参加了投标。投标文件规定2008年10月30日为提交投标文件的截止时间，2008年11月13日举行开标会。其中，E单位在2008年10月30日提交了投标文件，但2008年11月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。结果，其所编制的标底高达6200多万元，与其中的A、B、C、D等4个投标人的投标报价均在5200万元以下，与标底相差1000万余元，引起了投标人的异议。这4家投标单位向该省建委投诉，称某建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定，多计漏算多项材料价格。为此，该院请求省建委对原标底进行复核。2009年1月28日，被指定进行标底复核的省建设工程造价总站(以下简称总站)拿出了复核报告，证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题，复核标底额与原标底额相差近1000万元。  由于上述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出，于是D单位撤回了投标文件。为了能早日开工，该院在获得了省建委的同意后，更改了中标金额和工程结算方式，确定某省公司为中标单位。

问题：

- 上述招标程序中，有哪些不妥之处？

- E单位的投标文件是否有效？应当如何处理？

- 对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？

- 问题久拖不决后，某医院能否要求重新招标？为什么?

- 如果重新招标，给投标人造成的损失能否要求该医院赔偿？为什么?

2某投资公司建设一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位，投标保证金有效期时间同投标有效期。提交投标文件截止时间为2003年5月30日。该公司于2003年3月6日发出招标公告，后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标，E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金。开标会于6月3日由该省建委主持，D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。经过综合评选，最终确定B单位中标。双方按规定签订了施工承包合同。

问题：

（1）E单位的投标文件按要求如何处理？为什么？

（2）对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？

（3）上述招标投标程序中，有哪些不妥之处？请说明理由。

参考答案

一、填空题

1、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自　　实际用工   之日起建立。

2、施工企业的项目负责人应当对　　建设工程项目的安全施工    负责。

3、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为　20  日。

4、安全生产"三同时"制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程　同时设计  、 同时施工  、

同时投入使用   。

5、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由　施工单位  负总责。

6、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在　　200万元和50万元   以上时，必须进行招标。

7、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的　30 %。

8、施工企业的项目负责人应当对　　建设工程项目的安全施工 负责。

9、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为　20  日。

10、 我国建筑业企业资质分为　　施工总承包   、  专业承包   和   劳务承包  三个序列。

二、选择题

1-10 BBCDC BDADD  11-15 ABCBC 16-25 BBADC BBACA 26-30 CACCD

三、简答题

略

四、案例分析

略